Znak sprawy: MPP/5/2016

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

zawarta w Dziekanowicach, w dniu ……………….. roku  pomiędzy:

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z/s w Dziekanowicach 32, 62-261 Lednogóra, reprezentowaną przez:

Dyrektora – prof. dr hab. Andrzeja M. Wyrwę, za kontrasygnatą Głównej Księgowej – Jolenty Podzerek,

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

a

………

(wydruki z CEiDG/KRS stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy),

zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

o następującej treści

§ 1.

Oświadczenia Stron

- Zamawiający oświadcza, iż niniejsza umowa zostaje zawarta celem realizacji przez Zamawiającego Przedsięwzięcia pn.: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”, dalej Przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie realizowane jest na nieruchomości, której właścicielem lub dysponentem jest Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach geodezyjnych położonych w obrębie Dziekanowice o numerach ewidencyjnych 12/1 i 37/4 – arkusz 1.

Teren Przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XVIII/109/96  i nr VII/53/2015 Rady Gminy Łubowo.

- Wykonawca oświadcza, iż w ramach swojego przedmiotu działania zawodowo zajmuje się projektowaniem obiektów budowlanych (w tym opracowywaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskiwaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji niezbędnych dla rozpoczęcia robót budowlanych), jak też, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia dla wykonania niniejszej umowy (w tym wpisy na listę samorządu zawodowego, dokument potwierdzający uprawnienia budowlane oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, których kopie stanowią załącznik nr 3 do umowy), w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946, ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.), zwanej dalej ustawą Prawo budowlane lub prawem budowlanym. Wykonawca oświadcza, że zarówno Wykonawca jak i osoby, które będą działać na jego zlecanie lub pod jego kierownictwem, posiadają umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz odpowiedni potencjał organizacyjny i osobowy, pozwalające na wykonanie przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie i z należytą starannością.

- Wykonawca oświadcza, iż znane są Wykonawcy wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności zaś Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy dokumentacją, wskazaną w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (Załącznik nr 4 do Umowy), dalej „Opis Przedmiotu Zamówienia”. Z zastrzeżeniem postanowień inaczej uregulowanych w niniejszej umowie, wszelkie uwagi Wykonawcy, dotyczące wykonywania przedmiotu umowy zgłoszone po dniu zawarcia umowy, nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 2.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną stanu technicznego i możliwości zagospodarowania terenu folwarku i zlokalizowanych na nim budynków folwarcznych (OTTON, BUKACIARNIA I, BUKACIARNIA II) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” – działki nr ewid. 12/1 i 37/4 – ark. 1, obręb Dziekanowice.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca – w szczególności dla osiągnięcia wskazanego w § 1 ust. 1 celu, tj. realizacji Przedsięwzięcia - zobowiązuje się do:

- pozyskania własnym staraniem niezbędnych materiałów i dokumentów źródłowych do prawidłowej i kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia,

- wykonania oceny stanu technicznego i możliwości zagospodarowania terenu folwarku i zlokalizowanych na nim budynków folwarcznych - OTTON, BUKACIARNIA I, BUKACIARNIA II na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia,

- wykonania Programu funkcjonalno-użytkowego Przedsięwzięcia – część opisowa i rysunkowa,

- uzyskania niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych, w szczególności opinii wydanej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz rzeczoznawcy ds. p/poż.

dalej „Dokumentacja”.

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Termin realizacji Umowy – do dnia 30 października 2016 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w tym Dokumentacji, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami budowlanymi/projektowymi, uwzględniając w szczególności niżej wskazane akty prawne, wytyczne i wskazania (właściwe na dzień zawarcia niniejszej umowy):

  - przepisy prawa w szczególności wynikające z:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2016 r.,  poz. 778 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., , poz. 672 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 poz. 1129 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124 poz. 1030 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015  poz. 2117 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650),

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1127 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.).

- W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w trakcie wykonywania niniejszej umowy (w tym obowiązujących norm budowlanych/projektowych), tj. w stosunku do obowiązujących na dzień zawarcia umowy, Wykonawca w ramach wskazanego w niniejszej umowie wynagrodzenia uwzględni przedmiotowe zmiany i dokona niezbędnych prac, celem uzyskania wskazanych w niniejszej umowie decyzji, dokumentacji oraz dokonania niezbędnych uzgodnień (tj. w oparciu o przepisy prawa lub normy budowlane/projektowe, właściwe dla osiągnięcia wskazanego wyżej celu).

- W ramach określonego w niniejszej umowie wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się (również w okresie po wykonaniu niniejszej umowy) do dokonywania na żądanie organów administracyjnych niezbędnych uzupełnień - wyjaśnień do sporządzonej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy Dokumentacji, na zasadach wskazanych przez organy administracyjne, w tym w przewidzianej formie oraz terminie.

- Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w języku polskim. Dokumentację wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i innymi dokumentami objętą niniejszym zamówieniem należy wykonać w 6 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej.

- Dokumentacja wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i innymi dokumentami w wersji elektronicznej powinna być nagrana na płycie CD lub DVD w formatach:

- dwg Autocad 2005 lub nowszy (schematy, rzuty, przekroje itp.);

oraz

- PDF Acrobat (schematy, rzuty, przekroje itp.);

- doc WORD 2000 lub nowszy (opisy, charakterystyki, raporty, protokóły, notatki itp.);

- tif lub JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy, itp.).

§ 3.

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają ryczałtowo w wysokości: …………. zł netto (słownie: …………. złotych), powiększone o podatek od towarów i usług VAT w kwocie ……… zł (słownie: ………………….. złotych), łącznie kwotę w wysokości …………………. (słownie: …………………………….. złotych).

- Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo po wykonaniu całości prac o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca do faktury VAT zobowiązany jest dołączyć bezusterkowych protokół odbioru wykonanych prac podpisany przez Zamawiającego.

- Wskazana w ust. 1 wysokość wynagrodzenia brutto nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji oraz obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji jakości. Wynagrodzenie płatne jest przy uwzględnieniu potrąceń wynikających z umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. W ramach uzgodnionego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się również do dokonywania wszelkich niezbędnych wyjaśnień do sporządzonych, na potrzeby wykonania Przedmiotu Umowy, przez Wykonawcę dokumentów.

- Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia nastąpi - na zasadach wskazanych w niniejszej umowie - w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w treści wystawionej faktury VAT, w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności lub praw służących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 4.

Obowiązki Stron

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy,

- aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową – w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy,

przy czym brak odbioru przez Wykonawcę wskazanych w punktach 1-2 dokumentów, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania terminów wykonania przedmiotu umowy i nie może być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- dokonania odbioru przedmiotu umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie 
i po dokonaniu odbioru, zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w niniejszej umowie,

- udostępnienia Wykonawcy wskazanych w ust. 1 materiałów lub niezbędnych dla wykonania umowy informacji, przy czym w przypadku konieczności dostarczenia dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów lub informacji (poza wskazanymi w ust. 1), Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia się w przedmiotowej sprawie do Zamawiającego w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie, ze wskazaniem konkretnych materiałów/informacji, natomiast Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania przedmiotowych materiałów do odbioru w siedzibie Zamawiającego lub przesłania ich w formie elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy; nie zwrócenie się przez Wykonawcę o dostarczenie materiałów w sposób wskazany w niniejszym punkcie lub nie odebranie przygotowanych przez Zamawiającego materiałów, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania terminów wykonania przedmiotu umowy i nie może być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego.

- Wykonawca w terminie 5 (pięć) dni od dnia przekazania dokumentów, o jakich mowa w ust. 1 jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu uwag dotyczących tych dokumentów, w tym w szczególności, co do ich kompletności z punktu widzenia realizacji umowy, rzetelności oraz wadliwości. Niezgłoszenie przez Wykonawcę uwag w sposób oraz w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim oznacza, iż Wykonawca nie ma żadnych uwag do przedmiotowych dokumentów, tj. iż dokumenty te były niewadliwe, rzetelne i kompletne i w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt i ryzyko uzyskać inne dokumenty lub uzupełnić istniejące. W terminie 5 (pięciu) dni do dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany dokonać oględzin nieruchomości, o jakiej mowa w § 1.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego, w tym na żądanie Zamawiającego – również pisemnego informowania Zamawiającego o postępach prac oraz niezwłocznego (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od pozyskania dokumentu przez Wykonawcę) przekazywania Zamawiającemu odpisów dokumentacji, w tym otrzymanych decyzji i uzgodnień. W przypadku nie wykonania postanowienia lub postanowień zawartych w niniejszym ustępie Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany:

- udzielać Zamawiającemu odpowiedzi na wszelkie zapytania (w formie pisemnej lub elektronicznej – według wyboru Zamawiającego) – nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zapytania,

- współdziałać z Zamawiającym i powołanymi przez niego innymi wykonawcami w celu zrealizowania przedmiotu umowy,

- konsultować wszelkie prace z Zamawiającym,

- wyjaśniać zastosowane rozwiązania,

- przedstawiać Zamawiającemu propozycje zmian w stosunku do rozwiązań Opisu Przedmiotu Zamówienia, w każdym przypadku, gdy mogą one wpływać na obniżenie kosztów realizacji /wykonawstwa/ lub eksploatacji projektowanego Przedsięwzięcia,

- brać udział w spotkaniach koordynacyjnych oraz wyjaśniać w trakcie spotkań wszelkie okoliczności związane z przedmiotem umowy,

- udzielać Zamawiającemu porad/opinii przy podejmowaniu przez Zamawiającego ewentualnych decyzji dotyczących poszczególnych rozwiązań materiałowych, estetycznych i funkcjonalnych oraz przedkładać Zamawiającemu w tym zakresie propozycje rozwiązań – nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zapytania,

- W przypadku nie wykonania postanowienia lub postanowień zawartych w niniejszym ustępie Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każde z naruszeń z osobna lub 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia sprawdzenia Dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy lub jej elementów oraz poszczególnych czynności wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.

§ 5.

Porozumiewanie się Stron

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień inaczej uregulowanych w niniejszej umowie, odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

- Do nadzorowania realizacji Umowy oraz kierowania pracami ze strony Wykonawcy, Wykonawca wyznacza:

………………….., nr tel. …………………., e-mail: …………………….., adres do korespondencji: wskazany przy oznaczeniu Strony umowy.

- Do nadzorowania realizacji Umowy oraz kierowania pracami ze strony Zamawiającego, Zamawiający wyznacza:

Joannę Maciaszczyk, nr tel. 502-563-665, e-mail: asiaukpin@gmail.com, adres do korespondencji: wskazany przy oznaczeniu Strony umowy.

- Zmiana osoby upoważnionej lub danych osoby, wskazanych w ust. 2 lub 3 nie stanowi zmiany niniejszej umowy i następuje poprzez pisemne powiadomienie o zmianie takich osób wraz z określeniem zakresem upoważnienia, ze wskazaniem nowych osób i podaniem ich danych jak w ustępie wyżej.

- Przekazywania materiałów lub informacji może następować na wskazane w ust. 3 i 4 adresy e-mail. Przedmiotowe postanowienie nie dotyczy czynności związanych z odbiorem przedmiotu umowy, w szczególności przekazania przedmiotu umowy do odbioru przez Wykonawcę.

§ 6.

Staranność i podwykonawstwo

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa,

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- Polskimi Normami, w tym techniczno- budowlanymi,

- decyzjami administracyjnymi dotyczącymi Przedsięwzięcia,

- Opisem Przedmiotu Zamówienia,

- Ofertą Wykonawcy wraz ze Wstępną Koncepcją Architektoniczną,

- pisemnymi wytycznymi Zamawiającego, z tym, że w razie gdyby wytyczne  te nie były zgodne z pkt. 1-6, nie są one wiążące dla Wykonawcy, przy czym w takiej sytuacji Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania w formie pisemnej Zamawiającego o niezgodności wytycznej lub wytycznych w stosunku do pkt 1-6 i o zakresie niezgodności wraz z propozycją zastosowania innych rozwiązań, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia wytycznej lub wytycznych – w przypadku naruszenia niniejszego postanowienia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za realizację zadań powierzonych osobom trzecim jak za realizację zadań własnych.

- Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane także jako inne prawa o podobnym charakterze) tych osób, to Wykonawca zobowiązany jest do każdego takiego zadania (np. projektu) dołączyć oświadczenie danej osoby o bezpłatnym przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na dokonanie zmian w utworze. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę określonego w niniejszym ustępie postanowienia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde z naruszeń z osobna.

§ 7.

Odbiory

- Dodatkowe egzemplarze Dokumentacji – poza wskazanymi w niniejszej umowie - wykonane będą na zamówienie Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia żądania, za uzgodnionym przez strony uprzednio w formie pisemnej wynagrodzeniem.

- Odbiór poszczególnych elementów umowy nastąpi każdorazowo protokołem zdawczo - odbiorczym w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie 4 (czterech) dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. Protokół odbioru zaopatrzony będzie każdorazowo w wykaz opracowań i załączników, pisemne oświadczenie o wykonaniu zgodnie z Umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz o kompletności i rzetelności przedmiotu umowy przedstawianego do odbioru. W terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający może zgłosić uwagi/braki co do sposobu wykonania poszczególnych elementów umowy (w tym treści), w tym zwłaszcza Dokumentacji lub opracowań lub poszczególnych ich części i wyznaczyć Wykonawcy termin nie dłuższy niż 10 (dziesięć) dni na usunięcie stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia. Ponadto, w sytuacji takiej Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innemu podmiotowi – na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego nieprawidłowości (uwag/braków), o jakich mowa w niniejszym ustępie, nie skutkuje dla Zamawiającego utratą jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych wobec Wykonawcy. Po wykonaniu wszystkich prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Strony sporządzą protokół odbioru końcowego, stanowiący podstawę do rozliczenia umowy.

- Ponowne przedstawienie przedmiotu umowy do odbioru następuje na zasadach wskazanych w niniejszym ustępie, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia uwag/braków dotyczących przedstawionego ponownie do odbioru przedmiotu umowy (na zasadach wskazanych w ust. 2) w zakresie elementów, które były przedmiotem pierwotnie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag/braków. Wskazane w zdaniu pierwszym zasady dotyczące ponownego zgłaszania uwag/braków, może być powtarzane, aż do momentu przedstawienia przez Wykonawcę do odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy.

§ 8.

Prawa autorskie

    - Przedmiot umowy, w tym w szczególności opracowania i Dokumentacja, rozwiązania zamienne itp., o jakich mowa w niniejszej umowie, wraz z załącznikami, uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami, decyzjami i każda ich część stanowi własność Zamawiającego. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu każdego z elementów umowy – w tym Dokumentacji i wszystkich jej części, dokumentacji związanej z procesem realizacji umowy, opracowań, rozwiązań lub ich elementów, w tym także w przypadku rozwiązania umowy w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania, Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe, w tym w szczególności objęte następującymi polami eksploatacji: prawo do wykorzystania wykonanej Dokumentacji i poszczególnych jej części, jako załączników do opisu przedmiotu zamówienia na wybór zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych projektanta Przedsięwzięcia, wykonania przez tak wybranego projektanta pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, przygotowania karty informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, prawo do utrwalenia, zwielokrotnienia Dokumentacji i wszystkich jej części, projektów, opracowań, rozwiązań dowolną techniką, wprowadzenie ich do obrotu, w tym oryginału albo egzemplarza utworu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy), wprowadzenie do pamięci komputera, w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż obrót oryginałem lub egzemplarzami - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

    - Wykonawca zezwala Zamawiającemu również na dokonywanie bez konieczności uzyskania dalszej zgody Wykonawcy wszelkich zmian w elementach umowy (w tym w szczególności w Dokumentacji i jej wszystkich częściach, opracowaniach, rozwiązaniach), pod warunkiem, że zmiany te dokonywane będą na zlecenie Zamawiającego, przez osoby posiadające prawem wymagane kwalifikacje – w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w projektach, opracowaniach lub rozwiązaniach, dokonywane przez projektanta Przedsięwzięcia, a w szczególności związane z opracowaniem przez niego projektów budowlanych i wykonawczych Przedsięwzięcia.

    - Wynagrodzenie określone w § 4 umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, korzystanie z praw autorskich (korzystanie z przedmiotu umowy, w tym na wskazanych powyżej w ust. 2 polach eksploatacji) i wykonywanie autorskich praw zależnych. Przeniesienie własności egzemplarza utworu powoduje przejście autorskich praw majątkowych do utworu.

§ 9.

Gwarancja jakości

- Na przedmiot umowy, w tym Dokumentację – każdy z jego elementów i wykonane przez siebie prace projektowe (opracowania, rozwiązania itp.) Wykonawca udziela również (tj. niezależnie od rękojmi za wady) gwarancji jakości na okres 24 miesięcy liczony od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia, na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i nie może być traktowany jako gwarant w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego w przypadku powierzenia przez Zamawiającego wykonania projektu budowlanego i wykonawczego innej osobie.

- Wykonawca oświadcza, że jest dodatkowo (poza ubezpieczeniem obowiązkowym architektów) ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez niego działalności w zakresie określonym niniejszą umową na sumę gwarancyjną  zł (słownie: złotych) na dowód czego okazuje potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów – Certyfikat numer …………………  i w oryginale polisę ubezpieczeniową numer ………………. wystawioną przez. wraz z dowodem ich opłacenia, których kopie stanowią załącznik nr 5 do niniejszej umowy. W przypadku nie opłacenia lub nie okazania przez Wykonawcę dowodów opłacenia kolejnych okresów ubezpieczenia, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za brak utrzymania ubezpieczenia na wskazanych wyżej warunkach lub 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia, przy czym Zamawiający może w takim przypadku rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10.

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

- Zamawiający może rozwiązać umowę, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia, płacąc wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace. Strony podpiszą odpowiedni raport określający stopień wykonania prac. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego bez uprzedniego wskazania zasadnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, to Zamawiający sporządzi raport o stanie wykonanych prac jednostronnie i raport ten będzie podstawą rozliczeń bez możliwości zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

- W przypadku rozwiązania umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy wartość wykonanych prac. W dacie rozwiązania umowy, Strony ustalą w raporcie, o którym mowa w ust. 1 wartość wykonanych prac, oraz wartość prac, które pozostaną do wykonania. Zapłata wynagrodzenia wyklucza dochodzenie jakiegokolwiek odszkodowania od Zamawiającego.

- Poza przypadkami wskazanymi w treści niniejszej umowy, Zamawiający może również wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:

  - Wykonawca nie wywiązuje się lub nienależycie wywiązuje się z obowiązków przewidzianych Umową i pomimo pisemnego wezwania do wywiązywania lub należytego wywiązywania się z obowiązków nie zastosowała się w ciągu 14 dni do wezwania i w tym okresie nie usunęła stwierdzonych uchybień,

  - naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania tajemnicy, wskazanego w § 12 Umowy.

- Zamawiający może również wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli istnieją uzasadnione przypuszczenia, że realizacja Umowy może być zagrożona z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Realizacja może być zagrożona w szczególności wtedy, jeżeli Wykonawca opóźnia się w zapłacie swoich zobowiązań wobec osób trzecich, w realizację niniejszej umowy angażowane są osoby nie posiadające należytych kwalifikacji, bądź co do których wiadomym jest, że nie zachowują dokonanych uzgodnień.

- W sytuacji wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do dalszego prowadzenia prac do czasu znalezienia nowego wykonawcy przedmiotu umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Zamawiającemu lub nowemu wykonawcy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wydać całość posiadanej przez siebie dokumentacji oraz udzielić wyczerpujących informacji i wskazówek.

- Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie może zostać złożone przez cały okres wykonywania umowy.

§ 11.

Kary umowne

- Niniejszym postanowieniem Strony zgodnie wprowadzają do Umowy kary umowne dla Wykonawcy z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania czynności określonych w Umowie.

- Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną:

- za zawinione przez Wykonawcę opóźnienie w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia roboczego po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

- za rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % określonego w niniejszej umowie w § 3 ust. 1 wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- Z tytułu zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z elementów Umowy, dla którego określony jest w Umowie termin jego wykonania lub zwłoki w usunięciu wad lub usterek (z zastrzeżeniem zmian uzgodnionych lub wynikających z niniejszej umowy), Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy, o którym mowa w

§ 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżone w niniejszej umowie karę umowną lub kary umowne (żądanie przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary lub kar jest dopuszczalne) oraz prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W szczególności niezależnie od uregulowań dotyczących kar umownych, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- Odstąpienie w całości lub w części od niniejszej umowy, jak również jej wypowiedzenia lub rozwiązanie nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych lub odszkodowania.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, opóźnienia i zwłokę spowodowane wadami lub usterkami przedmiotu umowy, w tym dokumentacji projektowej, opracowań, rozwiązań - i ich elementów. W szczególności Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione wydatki lub koszty oraz zwolni Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań powstałych w związku z wadami dokumentacji.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary, chyba że dojdzie do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, o czym mowa w ust. 4. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

§ 12.

Zachowanie tajemnicy

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z wykonywaniem niniejszej umowy oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących realizacji niniejszej umowy z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to sytuacji, gdy ujawnienie tego rodzaju informacji przez Wykonawcę dotyczy informacji koniecznych dla wykonania umowy lub następuje w wykonaniu obowiązujących przepisów prawa, w tym wobec właściwych organów w związku z wykonywaniem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedsięwzięcia wszelkich działań mających na celu uniknięcie naruszenia zakazu ujawnienia informacji, o jakich mowa w niniejszym paragrafie przez osoby, które w związku z wykonywaniem swych obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy będą miały z woli Wykonawcy do nich dostęp.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 1 lub 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde naruszenie z osobna.

§ 13.

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe wyłącznie z działania/zaniechania organów administracyjnych lub podmiotów dokonujących uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami prawa, o ile ich przyczyny bezpośrednio lub pośrednio nie wynikają z działania lub zaniechania Wykonawcy – w takiej sytuacji wykonanie prac, których opóźnienie dotyczy bezpośrednio, ulegnie wydłużeniu o czas opóźnienia, zaś Wykonawca nie ponosi za opóźnienie odpowiedzialności i zobowiązany jest, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na takie zdarzenia, niezwłocznie (tj. nie później niż 3 dni od powzięcia wiadomości przez Wykonawcę) powiadomić Zamawiającego o opóźnieniu, jego przyczynie, podjętych działaniach mających na celu przyspieszenie postępowania i usunięcie skutków opóźnienia, a także o przewidywanym czasie realizacji opóźnionych prac.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego, bieżącego informowania się o wszelkich sprawach mających lub mogących mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości niniejszej umowy innemu podmiotowi, zarówno Wykonawcy, jak i podmiotowi któremu Wykonawca powierzył wykonanie części lub całości umowy, nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek wydatków. Ponadto, w przypadku powierzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy, o jakim mowa w niniejszej umowie, przysługuje jedynie Wykonawcy.

- Strony umowy zobowiązują się pisemnie wzajemnie informować o każdej zmianie nazwy, adresu, nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany umowy. Jeżeli Strona Umowy zmieniła siedzibę (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomiła o tym drugiej strony, przyjmuje się, że druga Strona dopełniła obowiązku zawiadomienia, gdy pismo zostało wysłane pod ostatni adres Strony umowy.

- W przypadku gdy umowa zastrzega dla dokonania czynności formę pisemną, nieodebranie pisma przez Stronę, do której jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez pocztę, uznaje się za pismo skutecznie doręczone tej stronie.

- Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część umowy.

- Zmiana lub uzupełnienie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ilekroć dla dokonania czynności umowa zastrzega formę pisemną jest to forma zastrzeżona pod rygorem nieważności.

- Ilekroć w umowie jest mowa o dniu roboczym, przez dzień roboczy Strony uznają każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 ze zm.).

- Spory powstałe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowa wraz z załącznikami, w zakresie spraw nią objętych, jest jedynym porozumieniem między Stronami.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okazałoby się nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność całej Umowy, zaś w miejsce tego postanowienia Strony będą stosować postanowienia najbardziej odpowiadające treści postanowienia nieważnego lub nieskutecznego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa budowlanego oraz prawa autorskiego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1.	Odpis aktualny Zamawiającego z RIK.

2.	Opis aktualny KRS /Wydruk elektroniczny CEIDG Wykonawcy.

3.	Kopia dokumentów stanowiących potwierdzenie uprawnień Wykonawcy.

4.	Zapytanie ofertowe z załącznikami

5. Oferta Wykonawcy wraz z Wstępną Koncepcją Architektoniczną

6. Odpis polisy OC oraz Certyfikat zawarcia OC Architektów

| ___________________ | ___________________ |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |